天津天保百祥资产管理有限公司

空港汽配城2号楼装修项目工程设计

竞价比选文件

一、项目概况：

项目位于空港经济区中环西路77号，为空港汽配城整体项目楼宇之一，共3层，可租赁面积为2537.05平米。

本次计划对其中空港世纪汽配城2号楼5号（1-3层）；6号-9号（3层），建筑面积约600平方米办公楼进行装修，功能包括门厅、领导办公室，部门办公室、会议室，卫生间、档案室、机房、杂物间等。

装修工程主要设计内容包括室内格局改造、建筑结构拆改、室内装饰装修、消防系统改造、强弱电系统改造、照明系统、空调系统安装等。设计成果包括施工图及装修效果图。

二、工期要求：

合同签订后十五个日历日。

三、资质要求：

工程设计综合资质甲级或者工程设计建筑行业乙级及以上或者工程设计建筑行业建筑工程专业乙级及以上。

六、报价要求：

1、各竞价单位根据建设单位要求及勘察现场情况确定设计内容和范围。

2、中选设计单位的设计成果要保证满足现行建筑消防设计规范要求；

3、各竞价单位所报价格包含完成设计工作内容，提交设计成果以及在施工及验收过程中可能发生的设计服务等所有费用。

- 如在施工过程中发生新的项目，其价格双方协商确定。

- 竞价文件包括但不限于：报价函、单位营业执照、资质证复印件等，上述文件均需加盖投标单位公章。

七、项目预算及付款方式:

本设计项目预算为7万元。设计完成提交设计成果并经建设单位确认后,支付合同额的90%;工程完工验收后,支付合同额的10%。

八、评标原则及方式：

低价中标法。评标原则为满足各项要求，投标报价最低的单位中标。当出现两家单位报价相同时，甲方有权决定中标单位。

九、文件递交：

各竞价单位于2025年8月25日下午15时00分前将竞价文件密封邮寄或递交至项目位于空港经济区中环西路77号，空港世纪汽配城2号楼1门3楼汽配城项目办公室。

联系人：郭永生

联系方式：13002280388

招标人：天津天保百祥资产管理有限公司

二〇二五年 八 月 二十日

报  价  函

致：天保百祥资产管理有限公司：

我单位认真研究了天津天保百祥资产管理有限公司空港汽配城2号楼装修项目工程设计竞价比选文件内容，并仔细勘察了项目现场，充分了解了项目设计范围和内容以及建设单位各项要求。我方愿以人民币         元的总价完成项目设计全部工作内容。一旦我方中选，我单位保证按要求工期完成全部设计工作，并提交设计成果。我方保证设计成果满足现行建筑消防设计规范要求。

竞价单位:(公章)

年    月     日